ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХXХV сесія VIIІ   скликання

Проект РІШЕННЯ №      - 55/2026

___лютого 2026 року                                                               село Великий Кучурів

Про хід і результати виконання у 2025 році

Програми благоустрою населених пунктів

Великокучурівської сільської територіальної

громади на 2025-2027

Заслухавши  та  обговоривши  Звіт про хід і результати виконання Програми благоустрою населених пунктів Великокучурівської сільської територіальної громади на 2025-2027, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.

СІЛЬСЬКА РАДА  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про хід і результати виконання у 2025 році Програми благоустрою населених пунктів Великокучурівської сільської територіальної громади на 2025-2027  (додається).

Сільський голова                                                              Василь ТОДЕРЕНЧУК

Директор КП «ВК-Сервіс»	        Ілля ДЕНИСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ХХХХXV сесії VIII скликання

Великокучурівської  сільської ради

від ___.02.2026 року № ___-55/2026

Звіт про хід і результати виконання Програми благоустрою населених пунктів Великокучурівської сільської територіальної громади на 2025-2027

З метою створення механізму забезпечення заходів спрямованих на підвищення рівня благоустрою населених пунктів Великокучурівської сільської територіальної громади Рішення ХХХXIV сесії сільської ради VІІІ скликання від 19.12.2024 року № 349-44/2024  затверджено Програму благоустрою населених пунктів Великокучурівської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки

| Перелік заходів Програми | Хід виконання Програми | Виділено з місцевого бюджету | Використано коштів |
| --- | --- | --- | --- |
| Збір та вивезення побутових відходів та сміття (бюджетні установи та пільговики) | Розраховано за послуги зі збору та вивезення побутових відходів та сміття (бюджетні установи та пільговики) | 3 084 784,56 | 3 084 784,56 |
| Відшкодування різниці в тарифах на збір та вивезення побутових відходів та сміття | Розраховано за послуги з відшкодування різниці в тарифах на збір та вивезення побутових відходів та сміття | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| Благоустрій територій навколо бюджетних установ громади, та на територіях комунальної власності (обочини, сквери, тощо) | Розраховано за послуги по благоустрою територій навколо бюджетних установ громади, та на територіях комунальної власності (обочини, сквери, тощо) | 994 667,08 | 340 866,00 |
| Благоустрій та підтримка в належному стані місць поховань (кладовищ) | Розраховано за пально-мастильні матеріали, які використані для підтримка в належному стані місць поховань (кладовищ) | 160 000,00 | 7 236,00 |
| Придбання сміттєвих баків для роздільного збору сміття та облаштування майданчиків для їх розташування | Розраховано за послуги облаштування критого майданчика та придбаних товарів для його функціонування. | 301 530,00 | 301 530,00 |
| Обслуговування, модернізація та розвиток мережі вуличного освітлення, а також оплата за використану електроенергію | Розраховано за послуги з обслуговування, модернізація та розвиток мережі вуличного освітлення, а також придбання товарів для ремонту електромереж | 1 500 000,00 | 612 932,29 |
| Оплата за використану електроенергію на освітлення вулиць | Розраховано оплату за використану електроенергію на освітлення вулиць | 1 516 756,00 | 965 383,00 |
| Розроблення концепції очисних споруд в розрізі населених пунктів громади | Даний пункт Програми в 2025 році не фінансувався | - | - |
| Дослідження можливостей підземних вод для окремих населених пунктів громади | Даний пункт Програми в 2025 році не фінансувався | - |  |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по населених пунктах щодо розвитку централізованого водопостачання / водовідведення | Даний пункт Програми в 2025 році не фінансувався | - | - |
| Проведення лабораторного дослідження води та дезінфекції громадських криниць | Даний пункт Програми в 2025 році не фінансувався | - | - |
| Придбання та встановлення залізобетонних опор для проведення нових ліній мережі вуличного освітлення | Даний пункт Програми в 2025 році не фінансувався | - | - |

Директор КП «ВК-Сервіс»	        Ілля ДЕНИСЕНКО